Aarhus d. 12-08-2014

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

d. 12-08-2014, Sonnesgade 15, hos Peter,

kl.18.00.

Tilstede:

Bo Christensen (formand)

Anders Steensgaard

Peter J. Nielsen (kasserer)

Anders V. Christensen (sekretær + referent)

Afbud:

Elin Henriksen

DAGSORDEN:

- Underskrivelse af referater fra sidste møde

- Kontrakt med VD-Solutions

- Underskrivelse og ekspedition af garanti og transport til Vestjysk Bank

- Orientering om økonomi, indbetalinger samt status på byggekredit (kasserer)

- Udluftningsventiler, Klager og forholde sig til reklamationer og udgifter

- Vaskeriet

  - Godkendelse af foreløbige vaskepriser til ca. 1. dec. 2014.

  - Godkendelse af etablering af reservationssystem på de af Leverandøren foreslåede vilkår i prøveperioden til den 1. dec. 2014.

  - Vaskeudvalget har anmodet om instruks og vi har responderet på samme. AV

  - Maling af grav og udbedringer af helligdage. (anmodet maler om undersøgelse af mulig fjernelse af parkeringsplet) BC

  - Rengøringsinstrukser jfr. VD-Solutions

  - Kontrol af forbrug af El-og vand

  - Sikkerhed for vor aftale med Electrolux. 2 års garanti og Service.

  - INFO-tavler og udsmykning i vaskeriet.

  - Fra Hvem skal ny ejer/lejer have tilladelse til brug af vaskeriet og få godkendt en gratis vaskenøgle? NB. OBS. Vedtægter om lejekontrakter! BC

- Vinduer

- Foreningens pligter overfor entreprenør, 2 nøgler til kælder, beboerliste med tlf., bestyrelsesliste med tlf. nr. og adr. oplysninger.

- Underskrivelse af kontrakter jfr. ovennævnte under pkt. 3.

- INFO til medlemmer og beboere om alternative parkeringsmuligheder

- INFO om udskiftningsdato på medlemmets ejerlejlighed og instruks til lejer eller ejer om rydning.

- Oplysning om ønsket udskiftning af vindueskarm.

- Oplysning om nye Parkeringstider på vore parkeringspladser.

- Deltagelse i byggemøder

- Bestyrelsens accept af udluftningsventiler, jfr. fremsendt bilag

- Bestyrelsens accept af stativ fremfor lift

- Opsætning af Bannere på stativ, entreprenører, rådgivere og tilbudt gratis reklame for ejerforeningen. ( forslag fremsendt )

- Vægstakit foran parkeringspladser.

  - Formanden har på foreningens vegne klart tilkendegivet, at han nærede en bekymring for, at stakittet i sin tid var opsat for at undgå fugt i vor kælder.

Derfor har jeg på foreningens vegne tiltrådt et ønske om nedtagning af stakittet, men betinget mig, at mursten ikke er fugtsugende så vi får problemer i kælder efter nedtagning af stakittet.

Ligeledes afventes et svar fra KMbyg, på reduktion i entreprisesummen på kr. 10.000,-.

  - Tovholder aftales under min ferie. Med ref. til Jesper og min korrespondance med ham.

  - Bestyrelsens tilkendegivelse og beslutning om nedtagning af stakit og renovering af facademursten ønskes endeligt afklaret.

- Haveudvalg

  - Fjernelse af affald

  - Vedligeholdelse.

- Evt.

Ad. 1) Underskrivelse af referat,

Punktet udgår og overføres til det ordinære bestyrelsesmøde d. 27. august.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- godkende punktets overførsel til det ordinære bestyrelsesmøde.

Ad. 2) Kontrakt med VD Solutions

Kontrakten blev gennemgået. Foreningen har indtil 1.dec 2014 til at beslutte sig. Vi har derved mulighed for at teste systemet inden endelig aftale. Bestyrelsen var indstillet på at teste systemets indbyggede funktionaliteter og herefter spørge brugerne.

Kontrakten kan rekvireres ved henvendelse til sekretæren.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- tage orienteringen til efterretning.

Ad. 3) Underskrivelse af garanti og transport til Vestjysk Bank

Modtaget garanti og transport var mangelfuldt udført.

BC kontakter KM Byg og JN Tegnestue.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- afvente nyt udkast fra KM Byg, da det fremsendte var behæftet med fejl.

Ad. 4) Orientering omkring foreningens økonomi, indbetalinger, samt status på byggekredit

Kassereren redegjorde for foreningens økonomi.

Status på byggekredit på vinduer, vaskeri, ventilation og vedtægter kan ses i vedhæftede oversigt.

Indbetalinger: Uregelmæssigheder i forbindelse med overgang til ny bankkonto.

Restancer: Er under kontrol efter indgåelse af aftale med ejer.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- orienteringen til efterretning

Ad. 5) Udluftningsventiler, reklamation, serviceaftale samt udgifter

Formanden redegjorde for,

- Klage fra 19, 4.th.

- drøftelse af serviceaftale med Strato

- udfordringerne ved sænkede lofter i badeværelser

- ændringer af udsugningskonstruktionen og udsugningsventil

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- Anders Steensgaard tager kontakt.

- afvente serviceaftale med STRATO A/S (modtaget 13. august). Med udgangspunkt i serviceaftalen fastsættes retningslinjerne for reklamationer, etc.

- gøre opmærksom på at nedsænkede lofter i badeværelser kan have en reducerende effekt på sugeevnekapaciteten samt forsinke opdagelsen af evt. vandskader.

- enhver ændring af udsugningskontruktionen (eks. nedtagning af sænkede lofter, hullet hvori ventilen er placeret, etc.) og/eller justering af ventilen kræver en rekalibering af ventilen, hvorved STRATO skal rekvireres for ejers egen regning. Bestyrelsen skal kontaktes! Årsag: Ændringer i en lejlighed medfører et kollektivt problem, i det sugeevnekapaciteten påvirkes (positiv eller negativt) andetsteds.

Ad. 6) Vaskeriet

Formanden fremlagde følgende punkter til stillingtagen af bestyrelsen.

- Godkendelse af foreløbige vaskepriser til ca. 1. dec. 2014.

- Godkendelse af etablering af reservationssystem på de af Leverandøren foreslåede vilkår i prøveperioden til den 1. dec. 2014.

- Vaskeudvalget har anmodet om instruks og vi har responderet på samme.

- Maling af grav og udbedringer af helligdage. (anmodet maler om undersøgelse af mulig fjernelse af parkeringsplet) BC

- Rengøringsinstrukser jfr. VD-Solutions

- Kontrol af forbrug af El-og vand, samt vaskeforbruget

- Sikkerhed for vor aftale med Electrolux. 2 års garanti og Service.

- INFO-tavler og udsmykning i vaskeriet.

- Fra hvem skal ny ejer/lejer have tilladelse til brug af vaskeriet og få godkendt en gratis vaskenøgle? NB. OBS. Vedtægter om lejekontrakter! BC

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- a) Godkendende foreløbige vaskepriser til ca. 1. dec. 2014.

- b) Godkende

  - afprøvningsperiode og efterfølgende evaluering.

  - reservationstiden bliver på 1,5 time, (2 vaske)

  - Reservationen annulleres efter 15 min. inaktivitet, herefter gebyr på kr. 25

  - Afbestilling min. 30 min. før reservationstid

  - Der vil ikke være tidsbegrænsning på maskinerne (der kan vaskes på alle tidspunkter af døgnet), men der skal vises hensyn. Dette evalueres og overboerne til vaskeriet skal høres.

  - De eventuelle mulige reservationskombinationer skal undersøges således, at vi opnår et fleksibelt og brugervenligt reservationssystem. (Vaskeudvalget kontaktes af Anders Stensgaard)

- c) Vaskeudvalget inviteres med til bestyrelsens næste ordinære møde d. 27. aug. kl. 18.00, således opgaverne aftales.

- d) Formanden kontakter maler omkring ”helligdage”, lukning af hul samt malerplet på parkeringsplads.

- e) videregive information til vaskeudvalget vedr. rengøringsinstruks fra VD-Solutions (EL og vand er i samme rum, derfor ingen brug af vandslange, aftørring af maskiner mm. foretages med fugtig klud)

- f) Kontrol af forbrug af El-og vand, samt vaskeforbruget foretages af Kassereren.

- g) tage punktet til orientering, da dette er blevet bekræftet og fremsendes til bestyrelsen.

- h) opslagstavlen hænges op med vaskepriser samt de 10 bud. Udsmykning aftales med vaskeudvalget.

- i) fremgangsmåden ifht. Vaskebrikker bliver, at VD fremsender vaskenøgle samt velkomstbrev, MEN først efter anmodning fra bestyrelse

Ad. 7) Vinduer

Formanden fremlagde følgende punkter til stillingtagen af bestyrelsen.

- Foreningens pligter overfor entreprenør, 2 nøgler til kælder, beboerliste med tlf., bestyrelsesliste med tlf. nr. og adr. oplysninger.

- Underskrivelse af kontrakter jfr. ovennævnte under pkt. 3.

- INFO til medlemmer og beboere om alternative parkeringsmuligheder

- INFO om udskiftningsdato på medlemmets ejerlejlighed og instruks til lejer eller ejer om rydning.

- Oplysning om ønsket udskiftning af vindueskarm.

- Oplysning om nye Parkeringstider på vore parkeringspladser.

- Deltagelse i byggemøder

- Bestyrelsens accept af udluftningsventiler til opgange og kælder, jfr. fremsendt bilag

- Bestyrelsens accept af stillads fremfor lift

- Opsætning af bannere på stillads, entreprenører, rådgivere og tilbudt gratis reklame for ejerforeningen. (forslag fremsendt)

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- a) Anders Vinding sørger for dette punkt.

- b) der afventes nyt udkast til bestyrelsens godkendelse.

- c) formanden og JN-Tegnestue arbejder på dagen. Nærmere info gives når tilladelser er givet.

- d) Entreprenøren går i gang d. 25. aug. 2014

- e) KM Byg rykkes for instrukser

- f) rundesende disse til ejere og lejere

- g) JN-Tegnestue deltager i møderne og bestyrelsen kan vælge at deltage

- h) Godkendt

- i) godkendt, da bestyrelsen har fastholdt aftalen jf. kontrakt

- j) Ja til bannere med påskriften Ejerforeningen Sonnesgade 15-17-19 og logo.

Ad. 8) Vægstakit foran parkeringspladser

Formanden fremlagde følgende punkter til stillingtagen af bestyrelsen.

- Formanden har på foreningens vegne klart tilkendegivet, at han nærede en bekymring for, at stakittet i sin tid var opsat for at undgå fugt i vor kælder. Derfor har han på foreningens vegne tiltrådt et ønske om nedtagning af stakittet, men betinget sig, at mursten ikke er fugtsugende så vi får problemer i kælder efter nedtagning af stakittet. Ligeledes afventes et svar fra KMbyg, på reduktion i entreprisesummen på kr. 10.000,-.

- Tovholder aftales under min ferie. Med ref. til Jesper og min korrespondance med ham.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- a) at accepterer nedtagning af stakit, inklusiv fugning samt rengøring af facaden til ca. kr. 45.000 (plus moms) – nyt tilbud fremsendes fra Mestermuren.

- a) tage det resterende til efterretning.

- b) Næstformanden tager over i forbindelse med formandens ferie.

Ad. 9) Haveudvalg

- Invitation af Haveudvalg til næste møde

- Fjernelse af affald

- Vedligeholdelse/opgaver

- Haveplan til efter vinduesprojekt er overstået

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- a) haveudvalget inviteres til næste bestyrelsesmøde d. 27. august 2014, kl. 19.00 hos Anders Vinding Christensen (15, 2.th)

- b) der i samarbejde med haveudvalget skal indkaldes til Havedag (fjernelse af haveaffald og klargøring til vinter)

- c) drøftelse af vedligeholdelse/opgaver skal foregå på mødet med udvalget.

- d) haveudvalget kommer med ideer til hvordan haven kan komme til at se ud efter vinduesprojektet.

Ad. 10) Evt.

Intet